|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | NOMBRE Proyecto | throughCode | | Fecha de la Reunión | 13 de octubre de 2014 | | Lugar | Aulas 7-427 | |  |  | | | | |
| Asistentes (incluir hora de llegada) | Jesús Ramírez 10:45  Eugenio Sánchez 10:45  Christian Rodríguez 11:00 | | |
|  | | | |
| **Temas Tratados** | | | |
| Temas generales | | | |
| * Revisión general del plan del trabajo para el proyecto throughCode | | | |
| * Precisión y exactitud del alcance, limitaciones y requerimientos del proyecto. | | | |
| * Sugerencias de funcionalidad para la aplicación producto del proyecto (persistencia de programas generados por el usuario. | | | |
| Lista de Compromisos | | Responsable | FECHA DE terminación |
| Revisar redacción del plan de trabajo con el propósito de establecer claramente el alcance y las limitaciones del proyecto de la forma más explícita posible. | | Christian Rodríguez | 17 de octubre de 2014 |
| Generar storyboard del proyecto. | | Eugenio Sánchez | 20 de octubre de 2014 |
| Crear bosquejo de la codificación de la comunicación entre dispositivo móvil y robot. | | Jesús Ramírez | 15 de octubre de 2014 |

C.C. Todos los presentes y ausentes