|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | NOMBRE Proyecto | throughCode | | Fecha de la Reunión | 03 de noviembre de 2014 | | Lugar | Biblioteca del Campus, Cuarto Piso | |  |  | | | | |
| Asistentes (incluir hora de llegada) | Jesús Ramírez 6:11  Eugenio Sánchez 6:23  Christian Rodríguez 6:04 | | |
|  | | | |
| **Temas Tratados** | | | |
| Temas generales | | | |
| * Revisión de avances con respecto a Release 1. | | | |
| * Establecer metas para entrega de Release 2. | | | |
| * Comentarios sobre el código. | | | |
| Lista de Compromisos | | Responsable | FECHA DE terminación |
| Implementar comunicación entre dispositivo móvil y robot. | | Jesús Ramírez | 10 de noviembre de 2014 |
| Hacer que los botones drag-and-drop puedan ser utilizados para construir las listas de instrucciones. | | Eugenio Sánchez y Christian Rodríguez | 10 de noviembre de 2014 |

C.C. Todos los presentes y ausentes