|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | NOMBRE Proyecto | throughCode | | Fecha de la Reunión | 12 de noviembre de 2014 | | Lugar | Biblioteca del Campus, Cuarto Piso | |  |  | | | | |
| Asistentes (incluir hora de llegada) | Jesús Ramírez 7:40  Eugenio Sánchez 7:45  Christian Rodríguez 7:33 | | |
|  | | | |
| **Temas Tratados** | | | |
| Temas generales | | | |
| * Revisión de avances con respecto a Release 2. | | | |
| * Discusión de problemas y dudas con respecto a implementación de código. | | | |
| * Asignación de nuevas responsabilidades. | | | |
| Lista de Compromisos | | Responsable | FECHA DE terminación |
| Pasar comunicación de Bluetooth entre actividades. | | Jesús Ramírez | 14 de noviembre de 2014 |
| Implementación de sistema de instrucciones. | | Eugenio Sánchez y Christian Rodríguez | 14 de noviembre de 2014 |

C.C. Todos los presentes y ausentes